项目章程

* **项目名称**

爱旅行APP

* **项目经理**

曹颖

* **项目背景**

随着经济的快速发展和人民生活水平的不断提高加之法定假期的刺激外出旅行逐渐成为越来越多的人们休闲方式的第一选择。快节奏的生活使人们不再满足于传统旅行的低效率。一方面人们希望在出门之前就能对旅游相关知识及信息有一个全面的了解并且可以享受到各种快捷方便的服务另一方面旅游企业需要及时地向旅游顾客群提供丰富的旅游景点信息了解客户的需求进而提供相应的服务。所以需要一款含景点门票，美食，住宿等在内的APP，让人们摆脱纸质的地图册，更加方便直观的安排旅行。各个景点，酒店，餐馆也需要一个平台来加大宣传力度。

* **项目目标**

建设并运营一个手机端旅游应用平台，有效提升旅游移动信息化服务水平。

* **项目范围**
  + 攻略：景区介绍、交通指南、旅游行程规划、特色线路、旅游攻略、精彩游记、互动分享
  + 导航：路线导航、地图定位、设施位置、商户位置
  + 导游：景区全景图、周边景点资讯、多媒体讲解、公共设施、交通、餐饮、娱乐、购物
  + 导购：景区门票、酒店预订、租车服务、旅游保险、商家优惠劵
  + 二维码：二维码扫描、景区景点页面
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1月：产品进入测试阶段（吸引尽可能广泛的顾客进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**